Jornada laboral de junio 15 - 30
07/15/2023 – 07/30/2023

Proveedor de servicios:
Nombre: Carlos Alemán Díaz
Teléfono: (939)277-7333
Correo:cleman9791@gmail.com
Sitio web:https://github.com/caleman9791

Beneficiario:
Nombre: Carlos Jiménez
Correo: carlosjimenez@yeespr.net
Sitio Web: https://yeespr.net/

Descripción de actividades
Listado de actividades: / Obtención de nuevos requerimientos. / Encontrar la forma más rápida de implementar los requerimientos. / Leer documentación ahora poder implementar los requerimientos. / Conexión remota con el servidor web. / Velar por la seguridad de los datos. / Organizar las versiones con el control de versión Git para no perder cambios y tener control del código fuente / Registrar los cambios con prontitud para llevar una secuencia organizada. / Documentar los posesos internos del cogido fuente. / Administrar base de datos, crear consultas específicas, eliminar, modificar y mantener seguros los datos. / Crear lógica de negocios del lado del servidor, con el fin de los datos respondan correctamente alas peticiones de los usuario. / Analizar e implementar interfaz gráfica, mostrar datos recopilados mediante la lógica de aplicación y recuperación por medio de consultas a la base de datos. / Administrar eventos entre el usuario y la interfaz gráfica mediante le uso de JavaScript

Horas	Monto
20	$240.00

Descripción de los requisitos del sistema.

#	Requerimiento	Descripción
	Panel administrativo	Debe proveer una sección para crear la evaluación. / Debe tener una sección para modificar la evaluación. / Debe proveer para actualizar la evaluación. / Debe proveer para eliminar la evaluación. / Debe proveer para clonar la evaluación. / Debe presentar un listado de evaluaciones creadas. / Debe generar código de barra, con enlace a la evaluación. / Debe representar diagrama en tiempo real. / El diagrama debe contener la información que representa
	Evaluación	Debe poseer título de evaluación / Debe contener conceptos / Debe tener preguntas pertenecientes al concepto. / Las preguntas deberán tener 4 opciones de respuesta.
	Secciones del panel administrativo	Sección para crear / Caja de texto / Botón de acción crear / Listado de evaluaciones / Secciono para agregar, modificar, eliminar y actualizar.. / Título la evaluación / Debe exceptuar la creación de conceptos ilimitados. / Título de conceptos / Debe aceptar la creación de preguntas ilimitadas / Título de preguntas / Debe limitarse a 4 respuestas / Respuestas a las peguntas
	Panel para el usuario.	El panel del usuario deberá mostrar diagrama mediante un enlace provisto por el administrador. / El usuario debe ver una barra de progreso. / El usuario debe poder avanzar y retroceder por las preguntas de la evaluación. / El usuario debe tener opción para navegar por los conceptos y preguntas. / La evaluación debe tener un diagrama que represente conceptos y preguntas. / Debe mostrar alertas al usuario cunado realicen acciones importantes.
	Evaluaciones	Debe requerir que se complete la evaluación para ser sometida. / Debe permitir cambios en las respuestas antes d eser sometidas.
	Inicio de sesión	Inicio de sesión debe solicitar al usuario nombre y coreo electrónico.
	Estadísticas	Cantidad de usuarios por diagrama. / La media de respuestas por pregunta.
	Diagrama	Debe representar conceptos mediante diagrama donas. Cada concepto es representado por una dona y cada dona poseer preguntas que serán representados como porciones de la doña. / El diagrama, debe contener la información dentro de cada elemento. / Debe tener la propiedad de evento clic para ver contenido del elemento seleccionado.
	Notificación	Debe enviar coreo electrónico al administrador, tan pronto se registre una respuesta con la calificación más baja. / La notificación debe incluir los datos del usuario y la evaluación en la que se reporta la respuesta con calificación más baja.

Reporte generalizado de las actividades.

Fecha	Conformación
Junio 17	commit f380289745dc67603a04ae09a5ed251bf1bc37f3 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sat Jun 17 04:15:31 2023 -0400 / Todos los cambios sin documentar. / Material-Admin-master/.DS_Store / Material-Admin-master/CHANGELOG.md / Material-Admin-master/README.md / Material-Admin-master/screenshot.jpg / htdocs/html/creardiagrama/modal/comp.php / htdocs/pag/prueba/body/comp.php / htdocs/pag/prueba/footer/comp.php / htdocs/pag/prueba/head/comp.php / htdocs/pag/prueba/header/comp.php / htdocs/pag/prueba/modal/comp.php / htdocs/pag/prueba/nav/comp.php / htdocs/pag/prueba/pag.php / htdocs/pag/prueba/secion/comp.php / template/assets/vendors/material-design-icons/iconfont/MaterialIcons-Regular.svg
19 de junio	commit 069945d2895f9740bf6e39df16902aa3584546d3 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Mon Jun 19 19:19:00 2023 -0400 / (no branch): 6900bb0 OK / No estaba en la rama correcta y se incorpora ahora mismo / htdocs/diagrama.php / htdocs/diagramausuario.php / htdocs/html/diagramausuario/body/comp. / htdocs/html/diagramausuario/form/comp.php / htdocs/js/diagramausuario/index.js
20 de junio	commit 2e29de627e80ea4048713e0dac724c7370f26bc8 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@gmail.com> / Date: Tue Jun 20 23:44:21 2023 -0400 / Resolviendo conflicto en las ramas / htdocs/conn/comp.php / htdocs/sql/yees_diagramap_v1_2_0.sql
21 de junio	commit bd7199e6c015225addae512b4109072455d8a2c7 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Wed Jun 21 01:35:45 2023 -0400 / Función importante Recupera todos los usuarios de un diagrama en especifico / La recuperación esta basada en respuestas contestadas. / Confirmación original 6daa1d0ba20e6f8284af215dc857da44087e9c83 / Nota: la sentencia SQL es muy importante y se puede usar de diversas formas aunque una modificación en la base de datos puede mejorar esta funcionalidad me parece que se trabajo es funcionalidad / htdocs/php/creardiagrama/datos_anonimos_de_los_usuarios.php
22 de junio	commit 9c83564d7aa7aa38dab19a7823413de9c4d64d64 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Thu Jun 22 02:32:52 2023 -0400 / Modal para inicio de sesión y registro / Se usa "_" antes del nombre del fichero para identificar el desuso del mismo / htdocs/html/diagramausuario/body/_comp.php | 97 / 1 file changed, 97 insertions()
24 de junio	commit f8d1b946a21609d22e66450024778f540411ad01 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sat Jun 24 04:02:31 2023 -0400 / Sript base de datos estructuras / versión v0.0.0 debe de ser respetada es la que esta totalmente actualizada y funcional hasta el momento / htdocs/sql/dump-yees_diagramap_v0_0_0-202306240337.sql | 278 / htdocs/sql/dump-yees_diagramap_v1_0_0_beta-202306240112.sql | 192 / htdocs/sql/dump-yees_diagramap_v1_0_0_beta-202306240337.sql | 281 / htdocs/sql/dump-yees_diagramap_v1_2_0-202306240100.sql | 171 / htdocs/sql/dump-yees_diagramap_v1_2_0-202306240106.sql | 171 / 5 files changed, 1093 insertions() / commit 87822b12163d2c1f597985257e1f6e441cf87921 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sat Jun 24 04:47:35 2023 -0400 / Se incluye JavaScript para las cookies / htdocs/html/diagrama/pag.php | 1 / 1 file changed, 1 insertion() / commit caf33c6655a6d4f116ef859b4bd611f27276f1ce / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sat Jun 24 04:49:16 2023 -0400 / Se incorpora librería de cookies / htdocs/html/codigobarra/pag.php | 2 / htdocs/html/diagramausuario/pag.php | 2 / htdocs/html/index/html.php | 1 / htdocs/html/index/infragistics.php | 1 / htdocs/js/cooke/script.php | 1 / 5 files changed, 7 insertions() / commit 0ac93d387e0e3b232b7f77e00cc91fc1da48dce5 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sat Jun 24 04:51:08 2023 -0400 / Modal para inicio y registro del usuario / htdocs/html/diagramausuario/modal/inicio_sesion.php | 4 - / htdocs/html/diagramausuario/modal/modal_registro.php | 22 ------- / 2 files changed, 18 insertions(), 8 deletions(-)
25 de junio	commit ef895bead9de9b03d6040eca568d358aba7bf1b0 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sun Jun 25 18:52:30 2023 -0400 / Directorios para mejor comprensión / htdocs/css/_global/body/comp.php | 1 / htdocs/css/_global/footer/comp.php | 1 / htdocs/css/_global/head/comp.php | 1 / htdocs/css/_global/header/comp.php | 1 / htdocs/css/_global/modal/comp.php | 1 / htdocs/css/_global/nav/comp.php| 1 / htdocs/css/_global/pag.php | 1 / htdocs/css/_global/secion/comp.php | 1 / 8 files changed, 8 insertions() / commit acc0d245e1b652f8b72edd8e29e77532f189e5f8 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sun Jun 25 19:07:50 2023 -0400 / Directorios necesarios para organización / htdocs/css/_global/form/comp.php| 1 / htdocs/css/_global/main/comp.php| 1 / htdocs/css/_global/notas.txt| 1 / htdocs/css/_global/section/comp.php | 1 / 4 files changed, 4 insertions() / commit 9622096fec583b7a3ad120ba38f0329d53d3959b / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Sun Jun 25 19:09:27 2023 -0400 / Plantilla base actualizada / htdocs/html/_plantilla_base/form/comp.php| 1 / htdocs/html/_plantilla_base/header/html.php | 0 / htdocs/html/_plantilla_base/html.php | 0 / htdocs/html/_plantilla_base/main/comp.php| 1 / htdocs/html/_plantilla_base/modal/html.php | 0 / htdocs/html/_plantilla_base/nav/html.php | 0 / htdocs/html/_plantilla_base/notas.txt| 1 / htdocs/html/_plantilla_base/pag.php | 231 ------------------------------------- / htdocs/html/_plantilla_base/secion/html.php | 0 / htdocs/html/_plantilla_base/section/comp.php | 1 / 10 files changed, 5 insertions(), 230 deletions(-)
26 de junio	commit 3047d94d5dcc44d6710f0fef2cabf93554718249 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Mon Jun 26 00:08:37 2023 -0400 / Cambios el las rutas de los script / htdocs/js/admin/creardiagrama/script/script.php | 115 ------------------------- / 1 file changed, 33 insertions(), 82 deletions(-)
27 de junio	commit de289aed8b8931fd82808e1e3648cb67a848ce48 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Tue Jun 27 21:09:33 2023 -0400 / Descarga de worpress actualizado
28 de junio	commit 70138336e3812bf8dd400e16d5eb9177b335d280 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@gmail.com> / Date: Wed Jun 28 04:48:56 2023 -0400 / Copia del directorio original via FTP
29 de junio	commit 5ccee264b748d3b85a88aad16d7c9f55244f1651 / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Wed Jun 28 08:22:15 2023 -0400 / Copias de de la base de datos / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_database.sql |24 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_metadata.sql | 713 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_actionscheduler_actions.sql | 191 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_actionscheduler_claims.sql| 5339 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_actionscheduler_groups.sql|28 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_actionscheduler_logs.sql | 489 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_commentmeta.sql |22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_comments.sql |57 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_duplicator_packages.sql |31 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_e_events.sql |21 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_bookings.sql |29 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_events.sql |61 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_locations.sql |43 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_meta.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_tickets.sql|35 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_em_tickets_bookings.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_glsr_assigned_posts.sql |21 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_glsr_assigned_terms.sql |20 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_glsr_assigned_users.sql |20 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_glsr_ratings.sql |37 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_links.sql |31 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_options.sql | 970 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_postmeta.sql | 5903 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_posts.sql | 918 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_term_relationships.sql|36 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_term_taxonomy.sql |53 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_termmeta.sql |27 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_terms.sql |51 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_usermeta.sql |96 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_users.sql |34 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wc_download_log.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wc_product_meta_lookup.sql|32 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wc_reserved_stock.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wc_tax_rate_classes.sql |21 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wc_webhooks.sql |32 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_api_keys.sql |27 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_attribute_taxonomies.sql |24 / .../yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_downloadable_product_permissions.sql |29 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_log.sql |24 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_order_itemmeta.sql|22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_order_items.sql |22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_payment_tokenmeta.sql |22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_payment_tokens.sql|24 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_sessions.sql |27 / .../yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_shipping_zone_locations.sql |22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_shipping_zone_methods.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_shipping_zones.sql|21 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_tax_rate_locations.sql|22 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_woocommerce_tax_rates.sql |28 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wpforms_tasks_meta.sql|44 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wpmailsmtp_debug_events.sql |23 / docs/DB/yeespr_unidosalservicio.sql/yeespr_unidosalservicio_table_wp_wpmailsmtp_tasks_meta.sql |23 / docs/base de datos.docx| Bin 0 -> 11342 bytes / docs/base_de_datos.txt |77 - / docs/caleman9791@diagramap.net.coreftp | Bin 0 -> 993 bytes / docs/insertar_usiario.sql |20 - / docs/servidor.txt |13 / docs/yeespr_unidosalservicio_edit.sql | 15663 / 58 files changed, 31666 insertions(), 11 deletions(-)
30 de junio	commit fd311986cc1dac75664c4eada6785ac8153d748d / Author: Carlos Aleman <caleman9791@protonmail.com> / Date: Fri Jun 30 02:22:12 2023 -0400 / Directorio woocommerce se volvió a actualizar / Verificar ficheros para no cometer errores

Imágenes muestran el récord de confirmaciones.

Trabajando con esta plantilla